Приложение 4

План реализации муниципальной программы муниципального образования Вылковский сельсовет «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Вылковский сельсовет на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование контрольного события программы  | статус | ответственный исполнитель |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I | II | III | IV | Iкв | IIкв | IIIкв | IVкв | Iкв | IIкв | IIIкв | IVкв | Iкв | IIкв | IIIкв | IVкв | Iкв | IIкв | IIIкв | IVкв | Iкв | IIкв | IIIкв | IVкв | Iкв | IIкв | IIIкв | IVкв |
| разработка ПСД и получение положительного заключения в РЦЦС  |  | администрация Вылковского сельсовета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение аукциона  |  | администрация Вылковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| реализация проекта  |  | администрация Вылковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| завершение работ по благоустройству  |  | администрация Вылковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |